湖南国调信息网升级改版说明

一、背景

总队外网门户网站群（以下简称；湖南国调信息网）于2011年9月在TRS WCM6.5平台上建设而成，根据国务院办公厅下发的文件要求和总队领导的指示，对照《全国政府网站普查评分表》检查湖南国调信息网的可用性、信息更新情况和服务实用情况等，拟在此基础上对湖南国调信息网进行全面升级改版。

二、设计需求

本项目需实现湖南国调信息网栏目规划设计、页面设计、热点专题设计制作及建设，并完成后台数据迁移；进一步完善咨询答疑、总队长信箱、纪检举报信箱、统计违法举报信箱、意见征集发布等对外服务功能；完善总队内外网站站点全文检索等便民服务功能，确保如期按质上线。

（一）相关页面、栏目模板设计制作

主站、专栏及子网站模板页面设计的主要原则是“简单大方，统一实用，快捷灵活，提示清晰”能够更好体现出总队的亲和力，提高政府网站的绩效水平和用户的满意程度。有主次、有条理、有规律地对信息内容进行分区集中。

1.首页整体设计风格要求美观大方、简洁庄重，采用目前主流的设计风格；

2.各级栏目根据各自内容特点，在保持与整体风格一致的前提下，要求各具独自的特色。

3.网站的页面层级应合理规划、尽量保证用户通过3次以内的点击即可获得需要查询的信息。

4.关注度较高的栏目（数据查询、统计服务）应在首页显著位置设置入口，便于用户快捷获取所需信息。

5.本次项目内容主要有首页版面设计、机构职能、调查数据、调查工作、统计知识、统计服务等六大方面的工作。具体模块如下：

| 序号 | 一级栏目 | 二级栏目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首页 | 版面设计 |
|  |  | 最新发布或要闻头条 |
|  |  | 最新发布 |
|  |  | 图片新闻 |
|  |  | 工作要闻 |
|  |  | 指标解释 |
|  |  | 湘调出版物 |
|  |  | 统计百科 |
|  |  | 问题解答 |
| 2 | 机构职能 | 版面设计 |
|  |  | 总队职能 |
|  |  | 总队领导 |
|  |  | 内设机构 |
|  |  | 市县调查队 |
| 3 | 调查数据 | 版面设计 |
|  |  | 数据发布-最新发布 |
|  |  | 数据发布-历史数据 |
|  |  | 新闻发布 |
|  |  | 湘调出版物 |
|  |  | 调查制度及方案 |
|  |  | 统计标准 |
|  |  | 指标解释 |
| 4 | 调查工作 | 版面设计 |
|  |  | 工作要闻 |
|  |  | 通知公告 |
|  |  | 热点专题 |
| 5 | 统计知识 | 版面设计 |
|  |  | 统计百科 |
|  |  | 统计词典 |
|  |  | 政策法规 |
|  |  | 常见问题以及解答 |
| 6 | 统计服务 | 咨询答疑 |
|  |  | 总队长信箱 |
|  |  | 纪检举报 |
|  |  | 统计违法举报 |
|  |  | 意见征集 |
|  |  | 曝光台 |

（二）栏目后台数据迁移及相关栏目程序开发

所有版面设计定稿切片，flash动画、JavaScript特效制作、trs模版制作完成后。需进行TRS WCM6.5置标脚本对接、调试、整合数据迁移。同时完成如下功能开发：

1.统计服务栏目中咨询答疑模块功能开发；

2.统计服务栏目中总队长信箱、纪检举报信箱、统计调查违法举报信箱模块功能开发；

3.统计服务栏目中意见征集模块功能开发；

（三）上线时间要求

湖南国调信息网的改版初测时间为2016年元月上旬，上线时间为2016年元月底。

三、售后服务要求

（一）中标方负责产品的安装调试工作，并于30个工作日内完成现有TRS WCM平台向新加选件后的网站改版过渡相关工作。

（二）中标方为采购方提供技术服务一年。及时负责为采购方解决湖南国调信息网网站及咨询答疑、信箱及数据查询等功能在使用过程中碰到的问题。

（三）对重大故障提供7×24小时的故障服务受理，一般故障提供7×8小时的故障服务受理。重大故障4小时内维修人员到达现场处理现场故障，以保证用户的正常工作。

项目联系人：文平安

联系电话：0731-85184676，18973181909